Documento de Especificação de Projeto Integrador

Easy Eats

Sumário

- PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	4

- PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	5

- 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	7

- 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	7

- 2.1 Resumo do Negócio	8

- 2.2 Problemas Identificados	8

- 3 EQUIPE DO PROJETO	9

- 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	10

- PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	11

- 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	11

- 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	12

- 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	12

- PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	13

- 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	13

- 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	14

- 10 SOLUÇÕES EXISTENTES	14

- 11 PESQUISA COM USUÁRIOS	14

- 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	14

- 13 REGRAS DE NEGÓCIO	16

- 14 REQUISITOS FUNCIONAIS	18

- 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	20

- PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	24

- 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	24

- 16.1 Fluxo de Navegação	24

- 16.2 Protótipos do Sistema	24

- 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	25

- 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	25

- 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	26

- 18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	30

- 18.1 Modelo de Dados	30

- 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	32

- 19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	35

- 19.1 Escolhas Tecnológicas	35

- 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	35

- PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	37

- 20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	37

- 21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	37

- 22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	38

- 22.1 Frontend	38

- 22.2 Backend	39

- 23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	40

- PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	41

- 24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	41

- 25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	42

- 26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES	43

- 27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	43

# PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

O presente projeto teve seu desenvolvimento iniciado durante o 6º período letivo. Em suas fases embrionárias, a proposta original, focada na área da educação, passou por uma reestruturação completa de escopo em comum acordo entre os membros da equipe, redirecionando o domínio de aplicação para a gestão inteligente de dados culinários. A versão inicial (Alfa 1.0) consolidou essa nova diretriz, com a previsão de entrega final estabelecida para o 8º período.

Após a redefinição do escopo, o projeto apresentou evolução contínua e estruturada em um curto intervalo de tempo. Para a gestão do desenvolvimento, adotou-se o levantamento sistemático de requisitos, a delegação clara de papéis e responsabilidades entre os integrantes, e a aplicação de princípios de metodologias ágeis, utilizando a ferramenta Trello para a organização e o monitoramento das sprints. Destaca-se que a condução deste Projeto Integrador tem se demonstrado um instrumento fundamental para a consolidação empírica e prática dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso.

A evolução do projeto e as respectivas atualizações de sua documentação e arquitetura estão detalhadas no cronograma de versões a seguir.

| Versão | Período | Fase | Data | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 6° | 01 | 01/12/2025 | Elaboração da documentação inicial do projeto e definição da identidade nominal do sistema (EasyEats). Consolidação da proposta conceitual, estruturação do cronograma semestral e designação da equipe de desenvolvimento. |
| 1.1 | 7º | 02 | 12/02/2026 | Revisão da descrição técnica do sistema e recalibragem dos objetivos gerais e específicos. Refinamento das regras de negócio aplicadas à plataforma de receitas e normalização do documento conforme as normas da ABNT e do template institucional. |
| 1.2 | 7° | 03 | 08/03/2026 | Atualização da modelagem arquitetural e especificação da stack tecnológica (HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL). Registro do detalhamento das funcionalidades implementadas e documentação do comportamento da aplicação. |
| 1.3 | 7° | 04 | 03/04/2026 | Levantamento de requisitos de interface (UI) e experiência do usuário (UX). Redefinição da paleta de cores baseada |

|  |  |  |  | em propriedades nutricionais. Diagnóstico para otimização de layout, filtros de busca e acessibilidade visual. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 7° | 04 | 05/04/2026 | Implementação das funcionalidades de backend e integração com banco de dados MySQL. Desenvolvimento do sistema de autenticação (Login com JWT e Cadastro com criptografia bcrypt). Integração do formulário de contato e ajustes no frontend para consumo da API. |
| 1.5 | 7º | 05 | 14/04/2026 | Tiramos o EasyEats da prototipação para uma aplicação profissional e segura, que agora une os dados locais (MySQL) com uma API global de receitas para oferecer conteúdo dinâmico. Implementamos uma arquitetura robusta com autenticação via JWT, criptografia de senhas (Bcrypt) e proteção de rotas, além de refinarmos a experiência do usuário com um sistema de favoritos persistentes e um controle de navegação inteligente que corrige o comportamento do botão 'voltar' do navegador. |

# PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

O EasyEats é uma plataforma digital concebida para simplificar a experiência de busca, armazenamento e compartilhamento de receitas culinárias. O sistema funciona como um hub centralizado onde entusiastas da gastronomia podem encontrar instruções de preparo de forma organizada, sem as distrações e a poluição visual comuns em grandes portais de busca.

A proposta central é oferecer uma interface intuitiva que atenda tanto usuários que buscam praticidade no dia a dia quanto aqueles com necessidades específicas, como dietas restritivas (alérgicos), foco em saúde (fitness) ou interesse em alta gastronomia (gourmet). Mais do que um repositório, o EasyEats é um espaço de interação, permitindo que o usuário contribua com a comunidade ao publicar suas próprias criações.

Atualmente, embora existam vastos conteúdos culinários na internet, os usuários enfrentam dois obstáculos principais: a fragmentação da informação (conteúdos espalhados em blogs e redes sociais distintas) e a baixa qualidade da experiência de navegação (excesso de anúncios e pop-ups que dificultam a leitura das receitas).

O EasyEats resolve essas dores ao oferecer:

Centralização: Um único local para buscar e salvar receitas favoritas.

Clareza: Foco total no conteúdo (ingredientes e modo de preparo) de forma limpa e direta.

Personalização: Filtros que permitem encontrar o prato ideal de acordo com a preferência ou necessidade nutricional do momento.

Para garantir a evolução constante do projeto e o cumprimento das metas semestrais, a equipe está organizada em torno de responsabilidades claras. Embora o grupo atue de forma colaborativa, a divisão de tarefas busca otimizar o fluxo de trabalho:

Arthur Caixeta (Analista de Negócios): Responsável pela gestão da documentação oficial, elicitação de requisitos e garantia de que as regras de negócio atendam às necessidades dos usuários.

Deusmair Junior (Product Owner): Responsável pela visão estratégica do produto e pela definição das prioridades do backlog, assegurando que o valor de entrega seja maximizado a cada fase.

Ian Correa (Designer UI/UX & Front-End): Responsável pela concepção visual no Figma e pela implementação da interface, focando na usabilidade, responsividade e acessibilidade do sistema.

Hugo Gabriel (Desenvolvedor Back-End & Segurança): Responsável pela arquitetura do servidor, integração com banco de dados MySQL e implementação de protocolos de segurança e autenticação (JWT/Bcrypt).

A organização das atividades é monitorada via Trello, com ciclos de entregas (sprints) que garantem a evolução da versão Alfa até a entrega final.

Abaixo constam os endereços para acompanhamento do ciclo de vida do desenvolvimento:

Repositório de Código (GitHub): https://github.com/HugoTGabriel/PIEE.git

Protótipo de Alta Fidelidade (Figma): https://www.figma.com/design/PJWGLBHrDaCHpsKXnOmMYA/PI?node-id=0- 1&t=xpIrXpTCKNbiuKKr-1

Gestão do Projeto e Personas(Trello): https://trello.com/b/Zm9BU5Oj/easyeats

Aplicação em Execução (Deploy): Em fase de desenvolvimento (Previsão: Junho/2026)

# IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto: EasyEats

## Descrição do Produto:

O EasyEats é um ecossistema digital de culinária inteligente projetado para solucionar a dificuldade de planejamento alimentar e a busca por receitas que respeitem restrições específicas. O sistema atua como um assistente prático que permite filtrar pratos por ingredientes, necessidades nutricionais (como alergias e dietas funcionais) e tempo de preparo. Ao centralizar ferramentas de busca avançada, salvamento de receitas favoritas e um espaço para interação da comunidade, o EasyEats transforma a rotina na cozinha em um processo ágil e intuitivo. O objetivo central é democratizar o acesso à alimentação de qualidade, atendendo desde jovens iniciantes até pessoas com rotinas aceleradas que buscam praticidade e saúde em um único ambiente.

# DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O EasyEats é direcionado a indivíduos que buscam otimização no preparo de refeições e precisão nutricional. O projeto foca em quatro perfis principais:

- Cozinheiros	iniciantes:	Necessitam	de	instruções	simplificadas	e rápidas.

- Profissionais ocupados: Demandam praticidade e agilidade na escolha do cardápio.

- Gestores	familiares: Buscam eficiência no planejamento alimentar doméstico.

- Público com dietas específicas: Indivíduos com foco em nutrição fitness, veganismo ou restrições alérgicas.

A solução prioriza a acessibilidade por meio de um fluxo intuitivo, permitindo que usuários com diferentes níveis de literacia digital utilizem o sistema sem barreiras.

## Resumo do Negócio

O projeto insere-se no mercado de gastronomia doméstica e bem-estar. Atualmente, o processo de busca por receitas na internet é marcado pela fragmentação: as informações estão dispersas em blogs e redes sociais, muitas vezes sem padronização ou confiabilidade. Essa desorganização dificulta a rotina de quem possui pouco tempo ou restrições alimentares severas.

O cenário é relevante pois a centralização do conhecimento culinário em um ambiente único e estruturado reduz o esforço cognitivo do usuário. Ao oferecer instruções claras e filtros por categorias (gourmet, fitness, alérgenos), o EasyEats atende à necessidade de um ambiente digital que promova autonomia e saúde através da alimentação organizada.

  - Problemas Identificados

Problema 01: Fragmentação e Falta de Padronização de Dados Nutricionais

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| O problema de | Dispersão e falta de padronização em informações culinárias online, dificultando a localização de receitas que atendam a restrições específicas (alergias, dietas fitness ou gourmet) em um único ambiente. |
| Afeta | Usuários com restrições alimentares, iniciantes na cozinha e pessoas com rotinas ocupadas que buscam otimização de tempo. |
| Cujo impacto é | Perda excessiva de tempo na triagem de ingredientes, risco de erro no preparo por instruções confusas e desistência de manter dietas saudáveis devido à complexidade da busca. |
| Benefícios de uma solução seriam | Centralização de receitas com filtros inteligentes, maior segurança alimentar para alérgicos e agilidade no planejamento das refeições diárias. |

Problema 02: Baixa Retenção de Conhecimento e Falta de Interatividade

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| O problema de | Ausência de mecanismos simples para armazenamento pessoal (favoritos) e compartilhamento de experiências, tornando a jornada do usuário puramente passiva e desorganizada. |
| Afeta | Entusiastas da culinária que desejam criar um histórico de preparo e usuários que buscam validação social (comentários) antes de testar pratos novos. |
| Cujo impacto é | Perda de conteúdos de interesse, dificuldade em organizar um plano alimentar pessoal e falta de confiança na confiabilidade das receitas encontradas. |
| Benefícios de uma solução seriam | Fomento à criação de uma comunidade colaborativa, facilidade na gestão de receitas preferidas e maior engajamento do usuário com o hábito de cozinhar. |

# EQUIPE DO PROJETO

| Matrícula | Nome Completo | Função no Projeto |
| --- | --- | --- |
| 2310864 | Arthur Caixeta de Souza | Analista de Negócios |
| 2310074 | Deusmair Junio Souza Prado | Product Owner |
| 2317137 | Ian Correa Couto | Designer UI/UX & Front-End |
| 2312923 | Hugo Gabriel Cunha Alves | Desenvolvedor Back-End & Segurança |

A organização da equipe foi estruturada para garantir a cobertura de todas as camadas do projeto, desde a análise estratégica até a implementação técnica. A definição de papéis permite que cada integrante atue com foco em sua área de especialidade, assegurando o cumprimento dos requisitos funcionais e a integridade da arquitetura de software. O acompanhamento dos docentes orientadores é fundamental para a validação das etapas de desenvolvimento e

para o alinhamento do EasyEats com as melhores práticas de engenharia de software estabelecidas para este Projeto Integrador.

# RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

| Tipo de Artefato | Link | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Repositório do Código | https://github.com/Hugo TGabriel/PIEE.git | Repositório central (Git) contendo o código-fonte do Frontend e Backend (Node.js), além do histórico de versionamento. |
| Protótipo de Interface (UI/UX) | https://www.figma.com/ design/PJWGLBHrDaC HpsKXnOmMYA/PI?no de-id=0- 1&t=aq1ymx1PPqhR2H fU-1 | Protótipo interativo de alta fidelidade desenvolvido no Figma para validação de fluxos e identidade visual. |
| Gestão do Projeto (Kanban) | https://trello.com/b/Zm9 BU5Oj/easyeats | Quadro Trello utilizado para gestão de tarefas, definição de Personas, Backlog e acompanhamento do cronograma. |
| Esquema de Banco de Dados | No Repositório (Pasta /database) | Scripts SQL para criação das tabelas (Usuários, Receitas, Contatos) no banco de dados relacional MySQL. |
| Documentação Técnica | No Repositório (Arquivo README.md) | Instruções de instalação, dependências do projeto (Node.js) e configuração do ambiente local via XAMPP. |

Os artefatos listados acima representam o estado atual do desenvolvimento do EasyEats. Todos os repositórios estão configurados como públicos para garantir a transparência e acessibilidade aos avaliadores. As instruções técnicas para a

execução da aplicação em ambiente local (utilizando XAMPP e bibliotecas Node.js) encontram-se detalhadas no arquivo principal do repositório de código. Esta seção será atualizada continuamente à medida que novas funcionalidades e documentações forem integradas ao ciclo de vida do projeto.

# PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

O planejamento deste semestre foca na transição do EasyEats de uma proposta conceitual para um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional. O objetivo é consolidar as funcionalidades críticas de segurança e busca de receitas, garantindo uma base estável para o deploy final planejado para junho de 2026.

# SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

O projeto EasyEats encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento funcional, com uma arquitetura Full-Stack consolidada e integração real entre frontend, backend e banco de dados. Diferente de um protótipo estático, a aplicação já opera com processamento de dados dinâmicos e autenticação segura.

No frontend (React/Vite), a interface está totalmente operacional e responsiva. A página inicial realiza o consumo de dados de forma híbrida: busca receitas cadastradas no banco de dados local (MySQL) e, simultaneamente, integra-se à API externa TheMealDB para oferecer um catálogo global. O sistema de navegação por seções (Home, Favoritos, Contato, Login) está concluído. A exibição de detalhes das receitas (recipe-detail) já renderiza dinamicamente listas de ingredientes e instruções de preparo. Além disso, o sistema de favoritos utiliza a LocalStorage API para manter as preferências do usuário salvas no navegador.

No backend (Node.js/Express), a estrutura de rotas está amadurecida. O sistema conta com endpoints de autenticação robustos, utilizando criptografia de senhas via Bcrypt e gerenciamento de sessões através de JSON Web Tokens (JWT). A persistência de dados no MySQL está configurada e funcional para três pilares: cadastro de usuários, recebimento de mensagens de suporte e armazenamento de novas receitas enviadas pelos usuários através da "Área do Cozinheiro".

Funcionalidades em desenvolvimento ou pendentes: Atualmente, as funcionalidades de edição e exclusão de receitas (CRUD completo) ainda não foram transpostas para a interface do usuário, embora a base lógica já esteja preparada no servidor. A próxima fase foca na migração do sistema de favoritos (atualmente local) para uma tabela específica no banco de dados MySQL, permitindo que o usuário acesse suas receitas salvas em qualquer dispositivo após o login. O formulário de adição de receitas (RecipeForm), embora funcional e conectado ao banco, passará por refinamentos de validação de campos.

# OBJETIVOS DO SEMESTRE

Para o presente semestre, o objetivo central do grupo é a consolidação da arquitetura Full-Stack do EasyEats, evoluindo de uma versão funcional básica para um sistema robusto e persistente. O foco principal será o refinamento da integração dinâmica, aprimorando o sistema de consulta híbrida que já une dados locais do MySQL com a API global TheMealDB.

Dentre as metas específicas para este período, destacam-se:

- Finalização do ciclo CRUD: Implementar na interface as funcionalidades de edição e exclusão de receitas, cujas rotas já possuem suporte inicial no backend.

- Migração da Persistência de Favoritos: Transpor a lógica de salvamento de receitas favoritas do localStorage para uma tabela dedicada no banco de dados MySQL, garantindo a portabilidade dos dados entre diferentes dispositivos após o login.

- Fortalecimento da Segurança: Expandir o uso de middlewares de proteção para todas as rotas sensíveis e implementar um sistema de expiração de tokens JWT mais rigoroso.

Justificamos a priorização dessas metas pela necessidade de validar a escalabilidade do sistema e garantir uma experiência de usuário (UX) fluida e confiável, condizente com as competências técnicas exigidas no 7º período acadêmico.

# CRONOGRAMA DO SEMESTRE

O cronograma para o 7º período foi estruturado para garantir a entrega evolutiva do EasyEats. Após a implementação bem-sucedida do core de autenticação (JWT/Bcrypt) e da listagem dinâmica, as atividades seguirão o planejamento abaixo:

| Fase | Atividade | Descrição | Prazo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestrutura e Segurança | Implementação do backend, banco de dados MySQL e sistema de login/cadastro com criptografia. | Concluído (Março) |
| 02 | Integração de Conteúdo | Integração do frontend com a API para cadastro de receitas e autenticação segura. | Concluído (Abril) |

| 03 | Qualidade | Testes de segurança nas rotas, validação de inputs e tratamento de erros globais. | Em progresso (Semanas 12-14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | Validação e Entrega | Testes de usabilidade, revisão da documentação conforme normas ABNT e ajustes finais de UI/UX. | Em progresso (Semanas 15-16) |

# PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

O EasyEats nasce da necessidade de simplificar a gestão alimentar no cotidiano moderno. O modelo de negócio foca na curadoria e organização de receitas acessíveis, servindo como uma ponte entre o desejo de cozinhar de forma saudável e a falta de tempo ou repertório culinário. O valor entregue não reside apenas na listagem de pratos, mas na facilidade de busca híbrida (local e global), na organização de favoritos e na possibilidade de o usuário contribuir com a comunidade através da "Área do Cozinheiro", transformando a cozinha em um ambiente menos intimidador e mais produtivo.

# PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O EasyEats é voltado para pessoas que buscam otimizar o tempo na cozinha através de uma interface intuitiva e funcional. O público-alvo é segmentado em quatro perfis principais: iniciantes, que necessitam de instruções diretas; profissionais ocupados, que buscam rapidez; gestores familiares, que planejam cardápios balanceados; e indivíduos com restrições alimentares (veganos, fitness ou alérgicos). Os usuários acessam a plataforma principalmente durante o planejamento das refeições ou em momentos de falta de inspiração culinária. Suas necessidades básicas incluem o acesso centralizado a receitas sem anúncios intrusivos, filtros avançados que permitam buscar por ingredientes específicos ou tempo de preparo, e a capacidade de salvar receitas favoritas para consulta rápida. No estágio atual, o sistema atende a essas demandas através de uma barra de pesquisa dinâmica e um sistema de persistência local, garantindo que o usuário tenha um ambiente de consulta limpo e focado no conteúdo essencial de preparo.

# CONTEXTO DE NEGÓCIO

O projeto está inserido no domínio de plataformas digitais de gastronomia, um setor marcado pela fragmentação extrema da informação. Atualmente, a busca por receitas é ineficiente, pois os conteúdos estão espalhados em blogs, redes sociais e vídeos longos, geralmente repletos de anúncios que prejudicam a experiência do usuário. Esse cenário gera dificuldades concretas: usuários perdem tempo filtrando informações irrelevantes e enfrentam falta de clareza sobre ingredientes em dietas restritivas. O EasyEats resolve essas dores ao consolidar receitas de múltiplas fontes em um hub centralizado, utilizando uma arquitetura Full-Stack que prioriza a clareza e a rapidez. Oportunidades de melhoria residem na implementação de filtros ainda mais granulares e na transição da gestão de favoritos para o banco de dados MySQL, permitindo a sincronização total entre dispositivos. Ao oferecer uma interface onde o foco é o modo de preparo e a segurança dos dados (via JWT/Bcrypt), o EasyEats promove não apenas o acesso à informação culinária, mas também confiabilidade e engajamento para o cozinheiro moderno.

# SOLUÇÕES EXISTENTES

O mercado de receitas é atualmente dominado por grandes portais como TudoGostoso e Tastemade, que embora vastos, sofrem com poluição visual excessiva. Redes sociais (TikTok/Instagram) oferecem descoberta rápida, mas possuem busca caótica e organização nula. Soluções manuais, como cadernos ou arquivos locais, carecem de portabilidade e recomendações. Nenhuma dessas alternativas consegue unir, em um único ambiente, a clareza de instruções para iniciantes com a agilidade de filtros por ingredientes e tempo para profissionais. O EasyEats preenche essa lacuna ao utilizar uma integração híbrida com APIs globais e um banco de dados persistente, oferecendo uma experiência de leitura limpa e ferramentas de personalização que as soluções genéricas do Google não conseguem proporcionar de forma estruturada.

# PESQUISA COM USUÁRIOS

Para compreender as dores reais do público-alvo, a equipe adotou uma abordagem metodológica mista, composta por duas etapas principais:

- Análise de Comportamento Digital (Netnografia): Observamos a interação de usuários em grandes perfis de culinária no Instagram e TikTok. Focamos em analisar as seções de comentários para identificar as dúvidas mais recorrentes e as frustrações ao tentar reproduzir receitas de "influencers".

- Questionário Quantitativo: Aplicamos um formulário online via Google Forms com 25 participantes (entre 20 e 50 anos) que consomem conteúdo gastronômico digital. O objetivo foi validar se a "poluição visual" e a "fragmentação da informação" eram, de fato, obstáculos para o usuário final.

A pesquisa buscou responder: "Como o usuário organiza o conteúdo que consome em redes sociais?" e "Qual a maior dificuldade ao seguir uma receita em tempo real?".

# RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Os resultados confirmaram que, embora o conteúdo de influenciadores seja altamente inspirador (pelo apelo visual), ele falha gravemente na usabilidade. Os principais aprendizados foram:

- O "Caos" dos Salvos: 80% dos entrevistados salvam receitas no Instagram ou tiram prints, mas admitem que nunca encontram a receita quando decidem cozinhar, confirmando a necessidade de um hub centralizado.

- A Barreira dos Comentários: Observou-se que usuários perdem muito tempo procurando a lista de ingredientes na legenda ou nos comentários, o que justifica a nossa interface focada em listas claras e diretas.

- Desejo por Filtros Reais: Usuários com dietas específicas (fitness ou alérgicos) sentem que as redes sociais não oferecem filtros eficientes, validando a importância da nossa busca dinâmica por ingredientes e categorias.

Abaixo, apresentamos a relação entre os achados da pesquisa e a implementação técnica no projeto:

| Dor Identificada | Resposta Técnica do EasyEats | Impacto do Projeto |
| --- | --- | --- |

| Perda de receitas salvas em redes sociais. | Sistema de Favoritos com persistência (LocalStorage e futuramente DB). | Centralização e facilidade de recuperação da informação. |
| --- | --- | --- |
| Excesso de anúncios e vídeos longos. | Interface SPA (React) com foco total no texto do modo de preparo. | Melhoria na experiência de leitura durante o ato de cozinhar. |
| Incerteza sobre a segurança dos dados em apps genéricos. | Autenticação via JWT e criptografia Bcrypt. | Garantia de privacidade e integridade das receitas autorais. |

# REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio que seguem definem o comportamento central da plataforma EasyEats, independentemente das tecnologias utilizadas. Estas regras garantem segurança, integridade dos dados, experiência do usuário apropriada e conformidade com os objetivos do projeto. As regras foram refinadas ao longo do desenvolvimento com base nas funcionalidades implementadas e no feedback dos usuários.

| ID | Descrição | Requisitos Relacionados |
| --- | --- | --- |
| RNE-001 | Todo novo usuário deve ser cadastrado com email único, nome e senha criptografada antes de acessar funcionalidades autenticadas. | RF-001, RNF-002 |
| RNE-002 | A autenticação do sistema deve utilizar tokens JWT com validade de 7 dias para manter a sessão do usuário segura e eficiente. | RF-002, RNF-003 |
| RNE-003 | Senhas de usuários devem ser criptografadas com algoritmo bcrypt antes de serem armazenadas no banco de dados, garantindo que nenhuma senha seja armazenada em texto plano. | RF-001, RNF-003 |
| RNE-004 | Usuários cadastrados podem adicionar novas receitas à plataforma, incluindo obrigatoriamente: título, lista de ingredientes, modo de preparo e tempo de preparo. | RF-003, RNF-004 |
| RNE-005 | Usuários podem visualizar todas as receitas cadastradas por qualquer usuário, mas | RF-004, RNF-001 |

|  | apenas receitas com conteúdo completo são exibidas. |  |
| --- | --- | --- |
| RNE-006 | Cada receita deve indicar claramente seus alergênios principais (amendoim, lactose, glúten, etc.) quando aplicável, para segurança de usuários com restrições alimentares. | RF-003, RF-005, RNF-001 |
| RNE-007 | Usuários autenticados podem marcar receitas como favoritas para acessá-las rapidamente posteriormente, com persistência em banco de dados. | RF-006, RNF-004 |
| RNE-008 | O sistema deve oferecer filtros de busca avançados por: tempo de preparo, nível de dificuldade, alergênios (para excluir), e ingredientes principais. | RF-005, RNF-002 |
| RNE-009 | Usuários podem enviar comentários estruturados em receitas específicas, contribuindo com feedback, dúvidas ou sugestões para a comunidade. | RF-007, RNF-001 |
| RNE-010 | Todo usuário possui um perfil pessoal que exibe suas receitas cadastradas e comentários contribuídos, reforçando o senso de comunidade. | RF-008, RNF-004 |
| RNE-011 | Contatos e reclamações enviados via formulário devem ser registrados no sistema com timestamp e status de processamento para acompanhamento interno. | RF-009, RNF-004 |
| RNE-012 | A plataforma não impõe restrições de receitas por tipo de dieta (vegana, fitness, etc.), permitindo que usuários encontrem conteúdo alinhado com suas escolhas pessoais. | RF-005, RNF-001 |
| Detalhamento RNE-001: O cadastro é obrigatório para acesso a funcionalidades como favoritos, criação de receitas e comentários. O email é único no sistema para evitar contas duplicadas e facilitar recuperação de senha futura. |  |  |
| Detalhamento RNE-002: Tokens JWT permitem autenticação sem armazenar credenciais a cada requisição, melhorando segurança e performance. A validade de 7 dias oferece equilíbrio entre segurança e conveniência de uso. |  |  |
| Detalhamento RNE-003: Bcrypt é o algoritmo escolhido por sua resistência contra ataques de força bruta. Nenhum membro da equipe, nem mesmo administradores, pode visualizar senhas armazenadas. |  |  |
| Detalhamento RNE-004: Receitas incompletas não são publicadas. O sistema exige validação de todos os campos antes de permitir a adição ao catálogo público. |  |  |
| Detalhamento RNE-005: A visualização de receitas é uma funcionalidade principal que não requer autenticação para leitura, mas requer para contribuição (comentários/favoritos). |  |  |
| Detalhamento RNE-006: Alergênios são críticos para a segurança do usuário. O sistema deve |  |  |

alertar visualmente e permitir filtros de exclusão para usuários com restrições.

Detalhamento RNE-007: Favoritos sincronizam entre dispositivos do mesmo usuário autenticado, permitindo acesso em qualquer lugar. Dados são persistidos no banco MySQL.

Detalhamento RNE-008: Filtros avançados são o diferencial competitivo do EasyEats em relação a blogs e redes sociais desorganizadas. A combinação de filtros deve ser possível simultaneamente.

Detalhamento RNE-009: Comentários estruturados promovem comunidade e validação de receitas. Cada comentário deve ser atribuível ao usuário que o fez.

Detalhamento RNE-010: Perfis de usuário aumentam o senso de propriedade e engajamento. Um criador de receitas pode ser descoberto por outros usuários interessados em seus estilos.

Detalhamento RNE-011: Rastreamento de contatos garante que feedback do usuário seja documentado e processável internamente para melhorias futuras.

Detalhamento RNE-012: O sistema é inclusivo e não discrimina dietas. Filtros permitem que cada usuário encontre conteúdo relevante sem imposições.

- REQUISITOS FUNCIONAIS

| ID | Descrição | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | O usuário deve poder se cadastrar na plataforma fornecendo email, nome e senha. | Implementado | Alta |
| RF-002 | O usuário deve poder fazer login utilizando suas credenciais de email e senha. | Implementado | Alta |
| RF-003 | O usuário autenticado deve poder adicionar novas receitas com título, ingredientes, modo de preparo e tempo de preparo. | Em desenvolvimento | Alta |
| RF-004 | O usuário deve poder visualizar todas as receitas cadastradas na plataforma com seus detalhes completos. | Em refinamento | Alta |
| RF-005 | O usuário deve poder pesquisar receitas por nome de forma simples e rápida. | Em refinamento | Média |
| RF-006 | O usuário autenticado deve poder filtrar receitas por critérios avançados: tempo de preparo, nível de dificuldade e alergênios (para exclusão). | Em desenvolvimento | Alta |
| RF-007 | O usuário autenticado deve poder marcar receitas como favoritas para acessá-las posteriormente de forma organizada. | Implementado | Média |
| RF-008 | O usuário autenticado deve poder comentar em receitas, contribuindo com dúvidas, sugestões ou feedback para a comunidade. | Em desenvolvimento | Média |
| RF-009 | O usuário deve poder visualizar um perfil | Em desenvolvimento | Média |

|  | pessoal (próprio ou de outros usuários) mostrando receitas cadastradas e contribuições à comunidade. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-010 | O usuário deve poder indicar alergênios principais nas receitas (amendoim, lactose, glúten, etc.) para segurança de outros usuários. | Em desenvolvimento | Alta |
| RF-011 | O usuário autenticado deve poder editar ou deletar receitas que cadastrou anteriormente. | Não iniciado | Média |
| RF-012 | O usuário deve poder enviar contato/reclamação/feedback para a equipe através de um formulário estruturado. | Implementado | Baixa |
| RF-013 | O sistema deve buscar receitas em uma API internacional (TheMealDB) e permitir a filtragem por ingredientes | # Implementado | Alta |
| Detalhamento RF-001- Cadastro de usuário: O usuário novo deve ser capaz de se registrar na plataforma sem intermediação. Este requisito atende a necessidade de acesso inicial ao sistema e é essencial para que o usuário possa contribuir (criar receitas, favoritar, comentar). O cadastro requer email (como identificador único), nome (para identificação na comunidade) e senha (para autenticação segura). Este requisito é relacionado à RNE-001 e RNE-003, garantindo que dados sensíveis sejam protegidos desde o início. Para iniciantes, um cadastro simples reduz barreiras de entrada; para profissionais ocupados, deve ser rápido; para gestores familiares e usuários com restrições, é fundamental acessar funcionalidades personalizadas. |  |  |  |
| Detalhamento RF-002 - Login: Após o cadastro, o usuário deve conseguir acessar sua conta fornecendo email e senha. Este requisito habilita autenticação e acesso a dados personalizados (favoritos, histórico de receitas criadas, comentários). Conecta-se à RNE-002, que define tokens JWT para manutenção segura de sessão. O login permite que o sistema reconheça o usuário e customize a experiência (mostrar seus favoritos, suas receitas, seus comentários). |  |  |  |
| Detalhamento RF-003 - Adicionar receitas: O usuário autenticado deve poder contribuir com novas receitas na plataforma, alimentando o catálogo coletivo. Cada receita requer: título (identificação clara), ingredientes (lista completa para que outros usuários saibam se possuem os itens), modo de preparo (instruções passo-a-passo) e tempo de preparo (essencial para profissionais ocupados que precisam de refeições rápidas). Este requisito promove co-criação e comunidade. Está vinculado à RNE-004. Iniciantes podem compartilhar receitas simples que aprenderam; profissionais compartilham receitas rápidas; gestores familiares contribuem com pratos balanceados para múltiplos públicos; usuários com restrições compartilham receitas inclusivas que desenvolveram. |  |  |  |
| Detalhamento RF-004 - Visualizar receitas: O usuário (autenticado ou não) deve conseguir acessar o catálogo completo de receitas e visualizar todos os detalhes de uma receita específica. Diferente da busca (RF-005), aqui o foco é exploração e navegação pela plataforma. Este requisito resolve o problema central do projeto: centralizar receitas em um único lugar, sem fragmentação entre blogs, redes sociais e aplicativos. Conecta-se à RNE-005. Isso atende todos os perfis: iniciantes aprendem vendo receitas simples; profissionais descobrem opções rápidas; gestores familiares navegam por variedade; usuários com restrições encontram alternativas. |  |  |  |
| Detalhamento RF-005 - Busca simples: O usuário deve poder pesquisar receitas pelo nome (ex: "Bolo de Chocolate", "Frango ao Alho"). Esta é a forma mais intuitiva e rápida de encontrar algo específico que o usuário já tem em mente. Diferencia-se do RF-006 (filtros avançados) por ser simples e direta. Essencial para todos os públicos, especialmente para profissionais |  |  |  |

ocupados que precisam encontrar algo rápido.

Detalhamento RF-006 - Filtros avançados: Este é o diferencial competitivo do EasyEats. O usuário deve poder combinar múltiplos filtros: tempo de preparo (15 min, 30 min, 1 hora, etc.), nível de dificuldade (fácil, médio, difícil) e exclusão de alergênios (buscar receitas SEM amendoim, SEM lactose, etc.). Este requisito resolve a dor específica de cada perfil: profissionais buscam "15 minutos"; gestores familiares buscam "sem amendoim + sem glúten" simultaneamente; usuários com fitness buscam "fácil + rápido"; alérgicos usam "sem alergênio X". Conecta-se à RNE-008 e diferencia EasyEats de soluções genéricas.

Detalhamento RF-007 - Marcar favoritos: O usuário autenticado deve conseguir salvar receitas que o interessam para acessá-las rapidamente depois. Diferente de um blog ou YouTube (onde você faz screenshot ou marca página), os favoritos devem sincronizar entre dispositivos e ser organizados em um local dedicado. Resolve o problema de desorganização: em vez de 50 abas abertas ou screenshots aleatórios, o usuário tem um local único e confiável. Conecta-se à RNE- 007. Atende principalmente gestores familiares (organizando cardápios semanais) e usuários com restrições (guardando opções seguras).

Detalhamento RF-008 - Comentários: O usuário autenticado deve poder comentar em receitas, permitindo dúvidas, sugestões ou validação. Exemplo: "Eu fiz isso e ficou ótimo" ou "Posso substituir o leite por leite de amêndoa?". Este requisito promove comunidade e confiança: a receita não é um texto isolado, é validada pelo feedback coletivo. Conecta-se à RNE-009. Essencial para iniciantes (que têm dúvidas) e usuários com restrições (que precisam adaptar receitas para suas necessidades).

Detalhamento RF-009 - Perfil de usuário: Todo usuário deve ter um perfil pessoal que exibe: receitas que cadastrou, comentários que fez, e dados públicos (nome, foto opcional). Um usuário pode visualizar o perfil de outro e descobrir "receitas de João" ou "recomendações de Maria". Isso transforma o sistema de um repositório passivo para uma comunidade ativa. Conecta-se à RNE-010. Especialmente importante para usuários com restrições que desenvolvem expertise (ex: receitas veganas de qualidade).

Detalhamento RF-010 - Indicação de alergênicos: Ao cadastrar uma receita, o usuário deve poder marcar alergênios principais: amendoim, lactose, glúten, ovos, etc. Estas informações devem ser visíveis de forma destacada (ícone, aviso visual) quando outro usuário visualiza a receita. Este é um requisito de segurança crítica para alérgicos e intolerantes. Conecta-se à RNE-006. Sem isso, o sistema não é seguro para públicos com restrições alimentares, perdendo um diferencial importante.

Detalhamento RF-011 - Editar/deletar receitas próprias: O usuário deve ter controle total sobre suas próprias receitas. Se cometeu um erro ou quer melhorar a receita, deve poder editar. Se não quer mais que a receita apareça, deve poder deletar. Este requisito reconhece que usuários são proprietários de seu conteúdo e precisam de autonomia. Conecta-se indiretamente à RNE-004. Essencial para gestores familiares que querem manter um cardápio sempre atualizado, e para usuários com restrições que refinam receitas continuamente.

Detalhamento RF-012 - Contato/feedback: O usuário deve poder enviar feedback, reportar problemas ou fazer reclamações através de um formulário estruturado na plataforma. Isso não requer autenticação (para facilitar), mas registra nome e email. O sistema deve armazenar e permitir que a equipe acompanhe. Conecta-se à RNE-011. Importante para todos os públicos que queiram melhorar a experiência ou reportar receitas problemáticas (ex: receita com erro).

Detalhamento RF-013 – Filtro de Ingrediente: O usuário deve ser capaz de filtrar receitas mundiais utilizando ingredientes específicos como termo de busca, facilitando a culinária com itens disponíveis em casa.

- REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

| ID | Descrição | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | A interface deve ser intuitiva e simples, permitindo que usuários iniciantes naveguem sem dificuldade ou necessidade de tutorial. | Em desenvolvimento | Alta |
| RNF-002 | O sistema deve ser totalmente responsivo, funcionando perfeitamente em computadores desktop, tablets e smartphones. | Em desenvolvimento | Alta |
| RNF-003 | Senhas e dados pessoais dos usuários devem ser criptografados e não exibidos publicamente sem consentimento explícito. | Implementado | Alta |
| RNF-004 | O tempo de carregamento de páginas deve ser rápido (máximo 3 segundos) para não prejudicar a experiência de usuários com conexões moderadas. | Em refinamento | Alta |
| RNF-005 | As cores, contraste e tamanho de fonte devem seguir padrões de acessibilidade, permitindo leitura confortável para diferentes usuários. | Em desenvolvimento | Média |
| RNF-006 | O sistema deve funcionar em navegadores atualizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge) para garantir alcance máximo de usuários. | Em desenvolvimento | Média |
| RNF-007 | O sistema deve manter disponibilidade mínima de 95% do tempo, com tempo de resposta consistente mesmo em horários de pico. | Não iniciado | Média |
| RNF-008 | Dados sensíveis (senhas, emails) devem ser validados e armazenados seguindo padrões de segurança (criptografia bcrypt, tokens JWT seguros). | Implementado | Alta |
| RNF-009 | A busca e filtros de receitas devem retornar resultados em tempo real, sem travamentos ou lentidão visível. | Em desenvolvimento | Alta |
| RNF-010 | O sistema deve ser escalável para suportar crescimento progressivo de usuários, receitas e comentários sem perda de performance. | Não iniciado | Média |
| RNF-011 | Mensagens de erro devem ser claras e orientar o usuário sobre como resolver o problema (ex: "Email já cadastrado" vs "Erro 500"). | Em refinamento | Média |
| RNF-012 | Instruções de receitas (modo de preparo) devem ser estruturadas em passos numerados e com linguagem clara, compreensível para qualquer usuário. | Em desenvolvimento | Alta |

Detalhamento RNF-001 - Usabilidade e Intuitividade: A interface deve ser tão simples que um usuário iniciante consiga usar o sistema em segundos, sem precisar de help ou manual. Isto significa: navegação clara com menus óbvios, botões etiquetados de forma compreensível (não "submit form", mas "Adicionar receita"), e fluxos lógicos. Exemplo: o caminho para favoritar uma receita deve ser óbvio (um coração destacado, não um ícone obscuro). Este requisito impacta todos os perfis, especialmente iniciantes na cozinha e gestores familiares que podem não ser digitalmente nativos. Conecta-se ao objetivo central: "simplicidade" do projeto. Status atual (Em desenvolvimento) reflete que vocês ainda estão refinando a interface.

Detalhamento RNF-002 - Responsividade (Mobile-First): O sistema deve ser totalmente funcional em mobile, não apenas uma versão reduzida do desktop. Um profissional ocupado pode consultar uma receita no seu smartphone enquanto está no supermercado (buscando ingredientes). Um gestor familiar pode adicionar uma receita rápida do seu celular enquanto está na cozinha. Isto significa: layout adaptável, toques funcionam bem (não precisa de mouse), teclado móvel é considerado (campos de entrada são grandes o suficiente). A falta de responsividade elimina ~60% dos usuários potenciais (mobile-first é realidade). Crítico para alcance.

Detalhamento RNF-003 - Segurança de Dados Pessoais: O sistema deve proteger informações pessoais: email, nome, senha. Emails cadastrados não devem aparecer publicamente, a menos que o usuário escolha. Senhas nunca devem ser visíveis, nem mesmo para administradores. Quando um usuário marca uma receita como favorita, essa informação é privada (não aparece no perfil público do usuário, a menos que ele escolha compartilhar). Este requisito é essencial para confiança. Um usuário não se cadastrará em um sistema que expõe seu email a spammers. Conecta-se à RNE-003 (bcrypt) e ao contexto de proteção de dados. Essencial para qualquer público.

Detalhamento RNF-004 - Desempenho (Tempo de Carregamento): Páginas devem carregar em máximo 3 segundos. Um profissional ocupado não aguarda 10 segundos por uma página em seu smartphone com 4G lento. Se demorar, ele volta para o Google e usa outro site. Carregamento lento mata engajamento. Isto inclui: imagens otimizadas (não pesar 5MB cada), código eficiente no backend, cache estratégico (receitas populares carregam mais rápido). Impacta todos os públicos, especialmente aqueles em conexões medianas (móvel, regiões com internet mais lenta).

Detalhamento RNF-005 - Acessibilidade Visual: Cores devem ter contraste adequado (texto escuro sobre fundo claro ou vice-versa). Fontes devem ter tamanho mínimo legível (não menor que 14px para corpo de texto). Ícones devem ter labels em texto (não confiar apenas em ícones). Isto beneficia: usuários com baixa visão, daltonismo, idade avançada (gestores familiares podem ser avós). Também melhora usabilidade geral para todos. Não é "luxo de acessibilidade", é inclusão.

Detalhamento RNF-006 - Compatibilidade de Navegadores: O sistema deve funcionar em navegadores atualizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Não cuidar disso elimina usuários (ex: alguém usa Safari no Mac ou iPhone). Isto significa: testar em múltiplos navegadores, não usar features muito novas e não-suportadas. Impacta principalmente gestores familiares que usam computadores antigos de casa com navegadores desatualizados.

Detalhamento RNF-007 - Confiabilidade e Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 95% do tempo (máximo 36 horas de downtime por mês). Se quer que uma comunidade confie em você como repositório de receitas e dados, não pode desaparecer aleatoriamente. Um usuário com restrições alimentares que salvou 30 receitas seguras precisa saber que seus dados estarão lá amanhã. Isto requer: infraestrutura estável (servidor confiável), backups automáticos, monitoramento de falhas. Ainda não implementado porque é questão de deployment em produção (próximos períodos).

Detalhamento RNF-008 - Segurança de Autenticação: Senhas devem ser criptografadas com bcrypt antes de armazenar no banco (não em texto plano). Tokens de autenticação (JWT) devem ser seguros com expiração de 7 dias. Isto previne: roubo de credenciais em caso de vazamento do banco, sessões infinitas que deixam contas expostas. Conecta-se à RNE-003. Este requisito é implementado na sua versão 1.4.

Detalhamento RNF-009 - Desempenho de Busca e Filtros: Quando um usuário busca "receitas de 15 minutos + sem glúten", os resultados devem aparecer instantaneamente (máximo 1 segundo). Se filtros demoram 5 segundos, a experiência fica frustrante. Isto requer: índices eficientes no banco de dados, queries otimizadas, cache de resultados populares. Impacta principalmente profissionais ocupados e usuários com restrições que dependem de filtros precisos.

Detalhamento RNF-010 – Escalabilidade: O sistema deve ser construído de forma que, se crescer para 10.000 usuários e 50.000 receitas, não desmorone. Isto requer: arquitetura pensada desde o início, banco de dados eficiente, código modular. Ainda não iniciado porque é consideração para fases futuras, mas importante para viabilidade de longo prazo.

Detalhamento RNF-011 - Mensagens de Erro Claras: Se um usuário tenta cadastrar com um email que já existe, a mensagem deve dizer exatamente isso: "Este email já foi cadastrado", não "Erro 400" ou "Algo deu errado". Se uma receita não pode ser salva por falta de ingredientes, dizer qual campo está vazio. Mensagens claras reduzem frustração e aumentam auto- suficiência do usuário. Impacta especialmente iniciantes e gestores familiares que podem não ser técnicos.

Detalhamento RNF-012 - Clareza de Instruções: Modo de preparo de uma receita deve estar em passos numerados: "1. Bata os ovos", "2. Adicione o açúcar", não em um parágrafo único e confuso. Ingredientes devem listar quantidade e unidade (não "um pouco de sal", mas "1 colher de chá de sal"). Isto é crítico para iniciantes que seguem receitas literalmente e podem falhar se instruções forem vagas. Também importante para usuários com restrições que precisam saber exatamente quanto de cada ingrediente (para ajustar alergênios).

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A partir desta seção, o Projeto Integrador transita do planejamento conceitual para a construção técnica concreta. Enquanto as seções anteriores responderam o quê construir e porquê, agora abordamos como construir e com quais recursos. O foco está em três aspectos complementares: a experiência do usuário e organização visual (design), a estrutura interna que sustenta as funcionalidades (modelagem), e a organização de dados e escolhas tecnológicas (dados e tecnologia). Cada aspecto reflete a evolução do conhecimento da equipe ao longo dos períodos, começando com conceitos exploratórios no segundo período e progredindo para detalhes técnicos refletindo a experiência real de implementação.

# DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

## Fluxo de Navegação

O design do EasyEats foi estruturado para garantir que a jornada do usuário seja fluida e livre de obstáculos. O fluxo principal é gerido por estados no frontend, permitindo transições rápidas sem recarregamento de página. Os caminhos principais incluem:

    - Exploração e Busca Híbrida: O usuário acessa a Home, visualiza o grid de receitas (locais e globais) e utiliza a SearchBar para filtrar conteúdos por nome ou ingrediente. Ao clicar em um card, a função handleRecipeClick processa a transição para a tela de detalhes.

    - Filtros Avançados e Inclusão: Focado em usuários com restrições, permite selecionar alérgenos para exclusão e níveis de dificuldade, combinando critérios para uma busca personalizada.

    - Autenticação Segura: O fluxo de cadastro e login valida credenciais no backend e retorna um token JWT, habilitando permissões para a "Área do Cozinheiro".

    - Gestão de Favoritos: Através de um feedback visual imediato (ícone de coração), o usuário salva receitas que são persistidas via localStorage, garantindo que sua curadoria pessoal esteja acessível na aba dedicada.

    - Área do Cozinheiro (Criação): Fluxo restrito a usuários logados, apresentando um formulário estruturado (RecipeForm) com validação de campos obrigatórios e envio via protocolo POST ao servidor.

## Protótipos do Sistema

O protótipo evoluiu de wireframes conceituais para uma interface de alta fidelidade desenvolvida originalmente no Figma. No 7º período, o foco foi a fidelidade técnica, onde o design foi transposto para componentes React funcionais e responsivos.

A consistência visual é mantida por uma Navbar fixa que centraliza a navegação global. Elementos de feedback visual foram priorizados: botões mudam de estado durante requisições à API e mensagens de erro (como "Sessão expirada") orientam o usuário de forma clara. O sistema foi testado para garantir responsividade total, adaptando o grid de receitas e o formulário de cadastro para resoluções de smartphones, tablets e desktops, assegurando que as instruções de preparo sejam legíveis em qualquer dispositivo.

Os	protótipos	estão	disponíveis	em [https://www.figma.com/design/PJWGLBHrDaCHpsKXnOmMYA/PI?node-id=0- 1&t=xpIrXpTCKNbiuKKr-1] e as implementações atuais podem ser visualizadas nos prints abaixo:

# GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

O desenvolvimento do EasyEats é organizado de forma incremental e iterativa, baseando-se em princípios de metodologias ágeis adaptados ao contexto acadêmico. A equipe adota ciclos curtos de entrega, priorizando funcionalidades de maior valor para o usuário a cada iteração, garantindo que a base tecnológica acompanhe a evolução dos requisitos.

## Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

A equipe trabalha em sprints de duas semanas, distribuindo o trabalho em três frentes principais que refletem a arquitetura do sistema: desenvolvimento do frontend (React), desenvolvimento do backend (Node.js/Express) e administração do banco de dados (MySQL). Cada membro possui uma responsabilidade principal, mas a colaboração é contínua, especialmente durante a integração dos componentes, como a conexão do frontend com os endpoints da API.

As atividades são priorizadas pelo impacto funcional e segurança:

- Funcionalidades Críticas: Autenticação via JWT, criptografia com Bcrypt e a busca dinâmica de receitas (locais e globais) foram entregues nas fases iniciais para sustentar o core do sistema.

- Gestão Visual: O acompanhamento é realizado via Trello, utilizando colunas de status (Backlog, Em Progresso, Teste e Concluído) para identificar gargalos em tempo real.

- Versionamento: O GitHub atua como repositório centralizado, utilizando branches para novas funcionalidades, o que permite o code review antes do merge na branch principal.

- Critérios de Pronto (DoD): Uma tarefa é considerada concluída quando o código está funcional no ambiente local, os componentes do frontend consomem corretamente a API e a funcionalidade foi integrada sem erros ao repositório principal.

## Modelagem e Diagramas do Sistema

O EasyEats foi modelado seguindo uma abordagem de três camadas que separam claramente responsabilidades: apresentação (frontend), negócio (backend), e dados. Este modelo facilita manutenção, escalabilidade, e permite que diferentes partes do sistema evoluam independentemente.

Diagrama 1: Casos de Uso

O primeiro diagrama apresenta os casos de uso do sistema, mostrando as interações possíveis entre dois tipos de atores e o sistema EasyEats. Um usuário anônimo (não autenticado) pode executar dois casos de uso: visualizar receitas disponíveis na plataforma e buscar receitas por nome. Estas operações não requerem autenticação pois o objetivo é permitir exploração da plataforma sem barreira de entrada. Um usuário autenticado (após login ou cadastro bem- sucedido) pode executar quatro casos de uso adicionais: cadastrar-se (para novos usuários), fazer login (para usuários existentes), favoritar receitas para acesso rápido posterior, e enviar mensagens de contato para a equipe. A divisão entre atores demonstra que o sistema reconhece diferentes níveis de acesso e oferece funcionalidades apropriadas para cada contexto. Cores diferentes nos casos de uso (verde para anônimo, azul para autenticado, roxo para premium) facilitam visualização da progressão de privilégios conforme o usuário se engaja com a plataforma.

Diagrama 2: Arquitetura em Camadas

O segundo diagrama ilustra a arquitetura do sistema em três camadas distintas. A camada de apresentação (verde) contém componentes desenvolvidos em React + Vite que compõem a Single Page Application (SPA): Navbar, Hero, SearchBar (essencial para a busca híbrida), RecipeCard, Login/Cadastro, Contact e Footer.

A camada de negócio (roxo) contém a API REST em Express.js/Node.js que implementa  a  lógica  da  aplicação.  Os  endpoints  principais  são  POST

/api/auth/cadastro, POST /api/auth/login e POST /api/receitas (este último protegido por token). Esta camada também implementa mecanismos de segurança: JWT Auth (tokens seguros para manter sessões) e bcrypt (hashing de senhas antes de armazenar). A comunicação entre frontend e backend ocorre via HTTP/REST, com requests do cliente disparando processamento no servidor.

A camada de dados (marrom) armazena informações no MySQL. A camada de dados utiliza o MySQL para persistência relacional. As tabelas principais incluem a users (gestão de credenciais), a receitas (armazenamento de títulos, ingredientes e instruções) e a usuario para registros de feedback. Esta separação garante que credenciais sensíveis estejam protegidas enquanto feedback de usuários seja facilmente acessível à equipe.

O fluxo de dados é unidirecional: frontend envia requisições HTTP para backend, backend processa e consulta/modifica dados no BD conforme necessário, e retorna respostas (JSON) ao frontend para atualizar a interface. Esta arquitetura em camadas garante separação de responsabilidades, facilita testes, e permite escalabilidade futura (por exemplo, adicionar um aplicativo mobile que consuma a mesma API).

Diagrama 3: Fluxo de Autenticação (Login)

O terceiro diagrama detalha o fluxo específico de login, mostrando passo a passo o que ocorre quando um usuário se autentica. O fluxo de autenticação inicia-se na camada de apresentação, quando o usuário interage com o componente Login.jsx. Ele preenche email e senha, que são armazenados em um estado React (useState) para gerenciamento de formulário. Ao clicar em "Entrar", o frontend dispara uma requisição assíncrona via método POST para o endpoint

/api/auth/login, enviando as credenciais no corpo (body) da mensagem em formato JSON. O servidor Express recebe a requisição, No servidor, o Express consulta o banco de dados MySQL e utiliza a função bcrypt.compare para validar se o hash da senha armazenada corresponde à senha fornecida, garantindo a integridade do processo sem expor dados sensíveis. Se válidas, o servidor gera um JWT com expiração de 7 dias contendo informações do usuário. Se inválidas, um erro é retornado e o fluxo permite retry (volta ao estado inicial para nova tentativa). Quando login é bem-sucedido, Após o sucesso, o token JWT (com validade de 7 dias) é persistido no localStorage do navegador. Este token será anexado ao cabeçalho (header) de autorização em requisições futuras para rotas protegidas, como a criação de receitas. O usuário é então redirecionado para a

página inicial (home), concluindo o fluxo de autenticação.

# DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

## Modelo de Dados

O EasyEats utiliza um modelo relacional com múltiplas entidades que representam os dados do sistema. Atualmente, duas tabelas estão implementadas (users e usuario) e três estão em desenvolvimento (recipes, comments, favorites), refletindo a evolução incremental do projeto.

A primeira entidade é Users, que armazena informações de autenticação de usuários. Possui os seguintes atributos: id (chave primária, inteiro auto- incrementado), nome (texto, obrigatório), email (texto único, obrigatório, utilizado para login), e senha (texto, armazenada criptografada com bcrypt, obrigatório). O email é configurado como UNIQUE para garantir que cada usuário tenha uma

credencial única e inequívoca. Esta tabela é fundamental para autenticação e controle de acesso.

A segunda entidade é Usuario, que armazena mensagens de contato e feedback. Possui: id (chave primária), nome (texto), email (texto), assunto (texto, categorização do feedback), e reclame (texto longo para descrição completa do feedback). Esta tabela não está relacionada com users pois permite feedback de usuários anônimos, mantendo canais de comunicação abertos sem barreira de autenticação.

A terceira entidade, em desenvolvimento, é Recipes, que representará receitas cadastradas na plataforma. Possuirá: id (chave primária), user_id (chave estrangeira referenciando users, para rastrear quem criou a receita), título (texto, obrigatório, max 100 caracteres), tempo_preparo (inteiro em minutos), dificuldade (enum: "Fácil", "Médio", "Difícil"), ingredientes (texto longo, lista formatada), modo_preparo (texto longo, instruções estruturadas), alergênios (texto, lista de alergênios presentes), foto_url (texto, opcional), created_at (timestamp), updated_at (timestamp). A relação com users garante que cada receita está vinculada a seu criador, permitindo perfis de usuário mostrarem receitas publicadas.

A quarta entidade, em desenvolvimento, é Comments, que armazena comentários em receitas. Possuirá: id (chave primária), recipe_id (chave estrangeira referenciando recipes), user_id (chave estrangeira referenciando users), texto (texto, conteúdo do comentário), created_at (timestamp). As chaves estrangeiras garantem que comentários estão sempre ligados a uma receita e um usuário válido.

A quinta entidade, em desenvolvimento, é Favorites, que mapeia o relacionamento muitos-para-muitos entre usuários e receitas. Possuirá: user_id (chave estrangeira referenciando users), recipe_id (chave estrangeira referenciando recipes), created_at (timestamp). A chave primária é composta por (user_id, recipe_id) garantindo que um usuário não pode favoritar a mesma

receita duas vezes. Esta tabela permite que usuários tenham listas personalizadas de receitas de interesse.

A separação entre tabelas users (autenticação) e usuario (contato) reconhece que feedback deve ser coletado de usuários anônimos também, não apenas autenticados. Email é único em users para garantir credenciais inequívocas. Senhas são sempre criptografadas com bcrypt antes do armazenamento, garantindo que nem administradores do BD podem visualizar senhas em texto plano. Timestamps (created_at, updated_at) em receitas e comentários permitem rastreabilidade e ordenação cronológica. A tabela Favorites utiliza chave primária composta (user_id, recipe_id) ao invés de um campo id separado, otimizando queries de "verificar se usuário favoritou receita" com uma simples busca na chave primária.

## Estrutura e Manipulação de Dados

Os dados no EasyEats seguem um fluxo claro: criação (INSERT), leitura (SELECT), atualização (UPDATE) e exclusão (DELETE), sempre mediados por validações no backend e relacionamentos garantidos por chaves estrangeiras.

Fluxo de Cadastro de Usuário: Quando um usuário novo acessa o formulário de cadastro, preenche nome, email e senha. O frontend envia estes dados via POST /api/auth/cadastro para o backend. O Express valida se email não está duplicado (consulta SELECT em users onde email = ?). Se válido, a senha é criptografada com bcrypt.hash(senha, 10), gerando um hash de 60 caracteres. O registro é inserido na tabela users com INSERT INTO users (nome, email, senha) VALUES (?, ?, ?). Se o email já existe, um erro ER_DUP_ENTRY é capturado e uma mensagem clara é retornada ao usuário. Após cadastro bem-sucedido, o usuário pode fazer login.

Fluxo de Login: Usuário fornece email e senha. Backend executa SELECT * FROM users WHERE email = ?. Se nenhuma linha retornar, erro "Email ou senha incorretos" é exibido (sem detalhar qual campo está errado, por segurança). Se linha retorna, bcrypt.compare(senha_fornecida, hash_armazenado) verifica se a senha é válida. Senhas válidas geram um JWT com jwt.sign({id, nome, email}, secret, {expiresIn: '7d'}). O token é retornado ao frontend e armazenado em localStorage, permitindo que requisições futuras incluam Authorization: Bearer

<token>.

Fluxo de Envio de Contato: Usuário preenche nome, email, assunto e mensagem. Frontend envia POST /api/contato. Backend valida campos obrigatórios e insere na tabela usuario com INSERT INTO usuario (nome, email, assunto, reclame) VALUES (?, ?, ?, ?). Registros de contato são imutáveis (não podem ser editados/deletados pelo usuário), apenas consultados internamente pela equipe. Este fluxo não requer autenticação, facilitando feedback de usuários anônimos.

Fluxo de Criação de Receitas (em refinamento): O usuário autenticado envia um POST para /api/receitas com o token JWT no cabeçalho. O backend valida o

token e executa um INSERT INTO receitas (titulo, imagem, tempo_preparo, dificuldade, ingredientes, instrucoes) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?). Este processo garante que apenas cozinheiros validados contribuam para o catálogo.

Fluxo de Busca Híbrida: Quando o usuário executa uma busca, o frontend dispara requisições paralelas. Uma consulta GET é enviada para /api/receitas, onde o backend executa um SELECT * FROM receitas WHERE titulo LIKE ?. Simultaneamente, o frontend consome a API externa TheMealDB. Os resultados são unificados e filtrados no estado do React antes da renderização no grid de receitas.

Fluxo de Favoritos (em refinamento): Usuário autenticado visualiza uma receita e clica em "Favoritar". Frontend envia POST /api/favorites com recipe_id e token JWT. Backend valida token, extrai user_id, e executa INSERT INTO favorites (user_id, recipe_id) VALUES (?, ?). Se usuário tenta favoritar a mesma receita novamente, a constraint de chave primária rejeita a operação graciosamente. Para exibir favoritos, frontend consulta GET /api/favorites/me, que retorna todas as recipes onde (user_id, recipe_id) existe na tabela favorites. Para desfavoritar, DELETE FROM favorites WHERE user_id = ? AND recipe_id =

?.

Fluxo de Comentários (em desenvolvimento): Usuário autenticado visualiza uma   receita   e   adiciona   comentário.   Frontend   envia   POST

/api/recipes/{id}/comments com o texto. Backend insere na tabela comments com INSERT INTO comments (recipe_id, user_id, texto) VALUES (?, ?, ?). Para exibir comentários de uma receita, frontend consulta GET /api/recipes/{id}/comments, que executa SELECT comments.*, users.nome FROM comments JOIN users ON comments.user_id = users.id WHERE recipe_id = ? ORDER BY created_at DESC. O JOIN garante que cada comentário exibe o nome do autor sem duplicar dados.

Considerações de Segurança: Todas as queries utilizam prepared statements com placeholders (?) ao invés de concatenação de strings, prevenindo SQL

injection. Senhas são criptografadas com bcrypt antes de armazenar, garantindo irreversibilidade. Tokens JWT têm expiração de 7 dias, obrigando re-autenticação periódica. Dados sensíveis (senhas) nunca são retornados em respostas da API, mesmo em erro. Chaves estrangeiras garantem integridade referencial (não é possível criar uma receita com user_id inexistente).

# SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

## Escolhas Tecnológicas

O projeto EasyEats adota uma arquitetura Full-Stack estruturada em tecnologias de alto desempenho, selecionadas pela adequação técnica aos requisitos de segurança e escalabilidade do sistema. As definições tecnológicas são:

Frontend (Interface do Usuário): React.js com Vite. A escolha justifica-se pela arquitetura baseada em componentes, que permite a construção de uma Single Page Application (SPA) reativa e modular. O uso do Vite otimiza o ciclo de desenvolvimento e garante um carregamento de interface extremamente veloz para o usuário final.

Backend (Servidor e API): Node.js com Framework Express. Esta stack permite a unificação da linguagem JavaScript em todo o ecossistema do projeto. O Express foi selecionado para prover uma arquitetura de API RESTful leve e robusta, facilitando a criação de middlewares de proteção e rotas assíncronas.

Integração de Dados Externa: TheMealDB (REST API). Para ampliar o catálogo gastronômico, o sistema integra-se via protocolo HTTP à API global TheMealDB. Essa escolha tecnológica permite ao EasyEats oferecer uma experiência híbrida, unindo receitas autorais locais a um banco de dados mundial em tempo real.

Banco de Dados: MySQL. Optou-se por um SGBD Relacional devido à necessidade de garantir a integridade referencial entre as entidades (Usuários, Receitas e Favoritos). A estrutura relacional permite consultas complexas via SELECT com JOINs, essenciais para a futura expansão do sistema de comentários e perfis.

Segurança e Autenticação: JWT (JSON Web Token) e Bcrypt. A segurança é fundamentada na autenticação Stateless via JWT, que gerencia sessões sem sobrecarregar a memória do servidor. Para a proteção de credenciais, utiliza-se a biblioteca Bcrypt para a geração de hashes irreversíveis de senhas, garantindo a conformidade com boas práticas de proteção de dados.

## Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Aqui vocês devem descrever quais experimentações técnicas já foram realizadas, como pequenos testes de código, protótipos funcionais simples, exercícios de conexão com banco de dados, manipulação inicial de dados ou testes de lógica relacionados ao projeto.

Essas experimentações podem ser:

- trechos simples de código;

- pequenos testes isolados;

- provas de conceito;

- exercícios que ajudem o grupo a entender como a tecnologia funciona no contexto do projeto.

Não é obrigatório que tudo esteja integrado ou funcionando como um sistema. O que se espera é evidência de aprendizado prático e evolução técnica inicial.

# PARTE	05	–	ARQUITETURA,	TECNOLOGIA	E	IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

- ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O EasyEats foi estruturado sob uma arquitetura de sistemas distribuídos do tipo Cliente-Servidor, utilizando o modelo de três camadas (Apresentação, Negócio e Dados) para garantir a separação de responsabilidades e a escalabilidade da plataforma.

- Camada de Apresentação (Frontend): Implementada como uma Single Page Application (SPA) utilizando React.js. Esta camada é responsável por toda a interface do usuário, gestão de estado local e o consumo assíncrono das APIs.

- Camada de Negócio (Backend): Composta por um servidor em Node.js com o framework Express. Esta camada atua como o núcleo lógico, processando autenticações, orquestrando o fluxo de dados entre o banco e a interface, e realizando a integração com serviços externos (API TheMealDB).

- Camada de Dados (Persistência): Utiliza o SGBD MySQL para o armazenamento de dados estruturados e relacionais. O servidor backend comunica-se com esta camada via consultas SQL protegidas para garantir a integridade das informações de usuários e receitas.

Justificativa da Arquitetura: A escolha por camadas isoladas permite que o frontend evolua independentemente do backend. Além disso, a arquitetura stateless baseada em JWT no servidor permite que o sistema suporte um crescimento no número de usuários sem perda de performance, uma competência central exigida neste estágio do curso.

# TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

As tecnologias foram selecionadas com base na robustez e na integração do ecossistema JavaScript, facilitando a manutenção e o desenvolvimento Full-Stack.

- React.js (Frontend): Biblioteca baseada em componentes que permite a criação de interfaces reativas e dinâmicas. Justifica-se pela facilidade de reutilização de código (ex: RecipeCard e Navbar).

- Vite (Ferramenta de Build): Escolhida em substituição ao Create React App por oferecer um ambiente de desenvolvimento e build significativamente mais rápido, essencial para a produtividade da equipe.

- Node.js & Express (Backend): O Node.js permite o uso de I/O não bloqueante, ideal para APIs que lidam com múltiplas requisições simultâneas. O Express simplifica o roteamento e a implementação de middlewares de segurança.

- MySQL (Banco de Dados): Banco relacional amplamente utilizado no mercado. Justifica-se pela necessidade de chaves estrangeiras para relacionar usuários e suas receitas/favoritos, garantindo a consistência dos dados.

- Bcrypt & JWT (Segurança): O Bcrypt é utilizado para o hashing seguro de senhas, seguindo normas de proteção de dados. O JWT é a ferramenta de autenticação que permite a gestão de sessões seguras entre o cliente e o servidor.

- GitHub & Trello (Gestão): O GitHub é utilizado para versionamento e colaboração via branches, enquanto o Trello organiza o fluxo de trabalho em Sprints de acordo com a metodologia ágil adotada.

# IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

A implementação do EasyEats segue uma organização lógica baseada na separação de responsabilidades entre interface, lógica de servidor e persistência de dados. No atual estágio do 7º período, o sistema apresenta uma integração completa, onde o frontend consome serviços do backend de forma assíncrona, garantindo uma experiência de usuário fluida e segura.

## Frontend

O frontend foi desenvolvido utilizando a biblioteca React.js com a ferramenta de build Vite, adotando uma arquitetura baseada em componentes para facilitar a manutenção e reutilização de código.

- Organização e Estrutura: O código está organizado em componentes funcionais localizados na pasta src/components, incluindo Navbar, Hero, RecipeCard, SearchBar, Contact, Login e RecipeForm.

- Gestão de Estado: A aplicação utiliza o hook useState para gerenciar estados críticos, como o usuário logado (currentUser), a lista de receitas (recipes), a seção ativa da interface (activeSection) e as preferências de favoritos.

- Componentes e Requisitos:

  - O componente SearchBar atende ao requisito de busca rápida (RF- 005), permitindo filtros dinâmicos.

  - O RecipeCard e a lógica de selectedRecipe implementam a visualização detalhada de receitas (RF-004).

  - O componente Login gerencia a interface de autenticação (RF-001 e RF-002).

- Experiência do Usuário (UX): A interface funciona como uma Single Page Application (SPA), onde a navegação entre seções ocorre sem recarregamento da página, utilizando efeitos de transição gerados por mudanças de estado.

## Backend

O backend foi construído com Node.js e o framework Express, atuando como uma API RESTful que fornece dados e serviços de segurança para o frontend.

- Estrutura do Código: O servidor centralizado em server.js organiza a lógica em rotas específicas para autenticação e gestão de conteúdo.

- Segurança e Negócio:

  - Autenticação: Utiliza a biblioteca bcrypt para o hashing de senhas no cadastro e o jsonwebtoken (JWT) para gerar tokens de sessão com validade de 7 dias.

  - Proteção de Rotas: Implementa o middleware verificarToken para validar a autenticidade das requisições em endpoints sensíveis, como a criação de novas receitas (POST /api/receitas).

- Persistência: A camada de negócio comunica-se com o banco de dados MySQL através de um pool de conexões configurado em db.js, utilizando variáveis de ambiente para proteção de credenciais.

## Integração

A integração entre as camadas é o ponto central do 7º período, ocorrendo de forma transparente através de requisições HTTP e do formato de dados JSON.

- Fluxo de Comunicação:

  - Interação: O usuário realiza uma ação no frontend, como buscar uma receita ou fazer login.

  - Requisição: O componente React dispara uma chamada assíncrona utilizando a fetch API para os endpoints do backend (ex: http://localhost:3001/api/receitas).

  - Processamento: O backend recebe a requisição, executa as regras de negócio (validação de token ou busca no banco) e interage com o MySQL via queries SQL.

  - Resposta: O backend retorna um objeto JSON contendo os dados solicitados ou mensagens de status/erro.

  - Atualização: O frontend recebe a resposta e atualiza seu estado interno (state), refletindo as mudanças na interface de forma imediata.

- Integração Híbrida: O sistema demonstra alta complexidade técnica ao integrar, em um único estado de receitas, dados vindos tanto do banco de dados local quanto da API externa global TheMealDB.

# ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

A organização do repositório EasyEats reflete a arquitetura de camadas adotada, garantindo a separação de responsabilidades e facilitando a manutenção do código. A estrutura de pastas no GitHub está organizada da seguinte forma:

- Raiz do Projeto: Contém os arquivos de configuração do ecossistema Frontend, como package.json, vite.config.js e index.html.

- Pasta backend/: Centraliza a lógica de servidor. Inclui o ponto de entrada server.js, a configuração de conexão com o banco de dados db.js e scripts específicos para funcionalidades como cadastro_bd.js e reclame.js. O arquivo .env (gerenciado localmente) é utilizado para proteger credenciais sensíveis.

- Pasta src/: Contém o código-fonte do React. O arquivo App.jsx atua como o orquestrador principal de estados e rotas da interface.

- Pasta src/components/: Segue o padrão de modularização, onde cada funcionalidade da interface possui seu próprio arquivo .jsx (ex: Navbar.jsx, RecipeCard.jsx, Login.jsx, RecipeForm.jsx), promovendo a reutilização de componentes.

- Pasta public/: Armazena ativos estáticos, como imagens de fallback para as receitas.

# PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

- QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

A qualidade do EasyEats foi validada através de um plano de testes focado na integração entre as camadas e na experiência do usuário final. No 7º período, os principais esforços concentraram-se em:

- Testes de Integração (Frontend-Backend): Verificou-se o sucesso das chamadas fetch realizadas no App.jsx para os endpoints do server.js. Testou-se o fluxo de ponta a ponta: desde a submissão de um formulário de login até o recebimento e armazenamento do token JWT no localStorage.

- Validação de Fluxos Principais: Foram realizados testes manuais para garantir que a busca híbrida unifique corretamente os dados do MySQL local com os resultados da API TheMealDB sem quebras na interface.

- Verificação de Regras de Negócio: Testou-se a restrição de acesso (RNE- 001), garantindo que o formulário de "Adicionar Receita" (RecipeForm) apenas processe envios se o cabeçalho de autorização contiver um token válido.

- Responsividade: Foram realizados testes de interface em diferentes resoluções (Mobile, Tablet e Desktop) para assegurar a legibilidade das instruções de preparo em diversos dispositivos.

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O projeto adota camadas de proteção fundamentadas em padrões modernos de segurança para aplicações web. Os principais cuidados implementados são:

- Criptografia de Senhas: Utilização da biblioteca bcrypt no backend para realizar o hashing de senhas com 10 rounds de salt antes do armazenamento no MySQL. Isso garante que, mesmo em caso de acesso indevido ao banco de dados, as senhas originais permaneçam inacessíveis.

- Autenticação Stateless (JWT): Implementação de JSON Web Tokens para gestão de sessões. O token gerado no login possui expiração de 7 dias, limitando a janela de exposição em caso de interceptação.

- Proteção de Endpoints: Uso do middleware verificarToken no backend para interceptar e validar o token JWT em todas as rotas sensíveis (criação e gestão de receitas), prevenindo acessos não autorizados via API.

- Prevenção de SQL Injection: Todas as interações com o banco de dados MySQL utilizam prepared statements (placeholders ?), garantindo que os inputs do usuário sejam tratados como dados e não como comandos executáveis.

- Variáveis de Ambiente: Uso de arquivos .env para separar segredos (como a JWT_SECRET e senhas do banco) do código-fonte, evitando a exposição dessas informações em repositórios públicos.

# EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Esta seção deve ser preenchida apenas se o projeto utilizar ou explorar tecnologias complementares previstas na matriz curricular, como aplicações móveis, inteligência artificial, internet das coisas, processamento de imagens, análise de dados ou outras tecnologias específicas.

Caso o projeto não utilize nenhuma dessas tecnologias, a seção pode ser mantida com a indicação de “Não aplicável ao projeto”, sem prejuízo na avaliação.

Quando aplicável, descrevam qual tecnologia foi utilizada, por que ela faz sentido para o projeto, como ela se integra ao sistema desenvolvido e quais desafios foram enfrentados.

Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.

# AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Nesta seção, vocês devem apresentar uma avaliação geral do Projeto Integrador, considerando todo o percurso desenvolvido ao longo do curso. O objetivo aqui é refletir sobre o processo, não apenas sobre o resultado final.

Descrevam os principais aprendizados, as dificuldades enfrentadas, as decisões mais relevantes e como o projeto evoluiu ao longo dos períodos. Também devem ser apresentadas as principais limitações do sistema e as possibilidades de evolução futura.

Esta seção tem peso importante na avaliação final, pois demonstra maturidade, capacidade de análise crítica e visão profissional. Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.